### Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

a) Bốn giá trị của Agile Manifesto

Cá nhân và sự tương tác hơn quy trình và công cụ

Phần mềm chạy tốt hơn tài liệu đầy đủ

Cộng tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng

Phản hồi với thay đổi hơn bám sát kế hoạch

b) Trách nhiệm chính của mỗi vai trò

Product Owner: Quản lý Product Backlog, sắp xếp thứ tự ưu tiên các công việc để tối ưu giá trị sản phẩm mang lại.

Scrum Master: Hướng dẫn cả đội làm đúng quy trình Scrum và hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc, cản trở trong quá trình làm việc.

Developers: Tự tổ chức, ước lượng và trực tiếp lập trình, kiểm thử để tạo ra phần sản phẩm hoàn chỉnh đạt DoD sau mỗi Sprint.

c) Artifact hoặc sự kiện Scrum

1: Product Backlog

2: Sprint Backlog

3: Increment

4: Daily Scrum

5: Sprint Planning

6: Sprint Retrospective

### Bài 2. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý đặt hàng | Mua rau củ | US-01 | Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ và chọn thêm vào trong giỏ, để đặt mua được rau sạch cho gia đình. |
| Thanh toán đơn hàng | Thanh toán online | US-02 | Là khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng qua ví điện tử, để trả tiền nhanh chóng và không cần dùng tiền mặt. |
| Quản lý kho hàng | Quản lý hạn sử dụng | US-03 | Là nhân viên kho, tôi muốn hệ thống tự động ẩn rau củ có hạn sử dụng dưới 1 ngày, để đảm bảo không bán phải hàng kém chất lượng cho khách. |

Epic, Feature và User Story khác nhau thế nào?

Epic: Là một yêu cầu lớn bao trùm cả phân hệ, rất rộng nên cần làm qua nhiều Sprint mới xong.

Feature: Là một tính năng cụ thể nằm trong Epic, nhỏ hơn Epic nhưng vẫn gồm nhiều bước xử lý nhỏ bên trong.

User Story: Là một yêu cầu tính năng nhỏ nhất mô tả dưới góc nhìn người dùng, có thể làm xong trọn vẹn và kiểm thử ngay trong 1 Sprint.

### Bài 3. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

Tiêu chí 1: Independent (Độc lập) — Lý do: US-Y bị gộp quá nhiều chức năng (đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn, khuyến mãi) vào chung một câu làm chúng bị dính hết vào nhau, không thể tách ra làm riêng lẻ được.

Tiêu chí 2: Small (Nhỏ / Vừa vặn) — Lý do: Yêu cầu này có phạm vi quá rộng, khối lượng công việc quá lớn nên không thể nhét vừa và hoàn thành gọn gàng trong 1 Sprint.

b) Viết lại US-Y

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-Y1 | Là khách hàng, tôi muốn xem giỏ hàng và ấn đặt hàng, để hoàn tất việc chọn mua rau củ. |
| US-Y2 | Là khách hàng, tôi muốn chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc qua ví điện tử, để trả tiền đơn hàng thuận tiện. |
| US-Y3 | Là khách hàng, tôi muốn xem trạng thái đơn hàng đang giao, để biết chính xác khi nào nhận được rau. |

### Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 | Must | Tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để khách tạo được đơn hàng trong bản ra mắt đầu tiên. |
| B2 | Must | Thanh toán COD đơn giản, dễ triển khai ngay để kịp giao hàng nhận trong ngày. |
| B3 | Should | Cần thiết để khách có thêm lựa chọn thanh toán, nhưng nếu chưa kịp thì vẫn dùng COD chạy tạm được. |
| B4 | Could | Tính năng theo dõi vị trí shipper làm thêm cho đẹp mắt, không bắt buộc phải có ở bản đầu. |
| B5 | Could | Tính năng tặng mã sinh nhật chưa cần thiết ngay khi app mới ra mắt 6 tuần. |
| B6 | Won't | Chatbot AI quá phức tạp, tốn thời gian và ngân sách, không thể làm kịp trong 6 tuần nên gạt ra. |

Vì sao không nên xếp tất cả hạng mục vào nhóm Must?

Xếp tất cả vào Must sẽ khiến đội bị quá tải, không thể làm kịp trong 6 tuần với ngân sách hạn chế. Đồng thời làm mất đi ý nghĩa của việc tập trung làm sản phẩm tối thiểu (MVP) để ra mắt sớm.